

**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**(เพิ่มเติมฉบับที่ 4)**

**ของ**

**เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ**

**อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา**

**คำนำ**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจสำคัญในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแผนดำเนินงานเป็นกรอบ เป็นตัวกำหนดทิศทางในการบริหาร ถ้าหากไม่มีแผนปฏิบัติการก็จะทำให้การพัฒนาไม่ถึงจุดมุ่งหมายไร้ทิศทาง

ดังนั้น กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และเพื่อบริหารแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

ส่วนที่ 1

บทนำ

- ลักษณะของแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม(ฉบับที่4) 1

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 1-2

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 2-4

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 4-4

**ส่วนที่ 2**

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 5-5

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 6-9

**แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2567**

**เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา**

### ส่วนที่ 1 บทนำ

**ลักษณะของแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)**

สำหรับแผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ข้อ 1 การจัดทำแผนการดำเนินการงานเพิ่มเติมให้เป็น**อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น** สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดทำแผนการดำเนินงานจากแผนงาน โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการจริงเท่านั้น โดยให้จัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป การจัดทำแผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงานโครงการ กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละปีงบประมาณเพื่อมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ ที่ดำเนินการ

**1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)**

แผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงว่ารายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม การโอนเงินงบประมาณ (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการและเงินอุดหนุนที่หน่วยงานอื่นอุดหนุนให้ท้องถิ่นดำเนินการ)

2. โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ

3. โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ หน่วยงานอื่นที่

ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด

ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

**-2-**

**1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2567**

1. ทำบันทึกขออนุมัติจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2567 ต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น

2. แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม การโอนเงินงบประมาณ หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ

**จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้**

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวบรวมแผนงาน /โครงการ กิจกรรม

หน่วยงานอื่น

ทำบันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

จัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4)

อนุมัติแผนดำเนินงาน

เพิ่มเติม(ฉบับที่ 4)

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ

ประกาศใช้

**- 3 -**

**ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2567**

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดทำแผนการดำเนินงานให้เสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งจากหน่วยงานอื่นๆหากคาดว่าจะดำเนินการจัดทำแผนไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด ให้เสนอขอขยายเวลาการจัดแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงาน แล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน /

**- 3 –**

โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจอื่นๆ (โดยจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมฉบับที่ 1,2,3…)

**แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2567**

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงาน จึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)
2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือได้รับอนุมัติจากสภาให้จ่ายขาดเงินสะสม การโอนเงินงบประมาณ หรือได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น เสร็จเรียบร้อยแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2567**

**ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล**

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง นั้นเองจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณจากเงินสะสม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ หรือโครงการกิจกรรมการพัฒนาอื่นๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาว่าเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานพัฒนาจังหวัด/อำเภอ หรือกิ่งอำเภอ แบบบูรณาการ

**ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2567**

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดทำบันทึกเสนอผู้บริหาร และจัดทำแผนการดำเนินงาน (ฉบับที่ 4)ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน

2 ส่วน คือ

**ส่วนที่ 1**

-บทนำ

- ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

**ส่วนที่ 2**

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

- 4 -

**ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2567**

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดทำแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและประกาศใช้ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ประจำปี 2567 และปิดประกาศโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

**1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

1. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

2. เป็นแหล่งข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการประสานและบูรณาการการทำงานให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

3. เป็นเครื่องมือการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานสิ้นปีงบประมาณได้สะดวกมากขึ้น

4. เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลดำเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ช่วยให้เทศบาลสามารถประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณในการดำเนินการ

6. ช่วยให้เทศบาลสามารถวิเคราะห์ หรือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการรวมทั้งประเมินโครงการในแต่ละแผนไว้อย่างละเอียด

7. ช่วยให้เทศบาลสามารถพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เหมาะสม และเป็นไปได้สูงในการดำเนินการ

8. เป็นมาตรการที่แสดงถึงความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างแผนพัฒนา (พ.ศ. 2566 - 2570) และแก้ไข

เพิ่มเติมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การโอนงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี 2567

**-5-**

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แบบ ผด.01**

**2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์/แนวทาง**  **การพัฒนา** | **แผนงาน** | **โครงการ ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการ**  **ทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ**  **(บาท)** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณ**  **ทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ** | 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน | -เคหะและชุมชน  -อุตสาหกรรมและการโยธา | 20 | 7.49 | 6,049,300 | 1.18 | กองช่าง |
| 1.2 พัฒนาแหล่งน้ำและบริการจัดการน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร | -เคหะและชุมชน | - | - | - | - | - |
| 1.3 พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | -สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  -การเกษตร | - | - | - | - | - |
| **รวม** | **4** | **4** | **20** | 7.49 | 6,049,300 | 1.18 | **1 กอง** |

**ผด.02**

**- 6 -**

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุขและวัฒนธรรม**

**แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

**งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2566** | | | | **พ.ศ.2567** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมถมดินไหล่ข้างบ้าน นายกุ่น สุขจริง หมู่ 1 | ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 64.00 เมตรหนา 0.15 เมตรพร้อมวางท่อขนาด 0.40 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 7 ท่อนรวม 14 ท่อน | 149,000 | หมู่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมถมดินไหล่ทางซอยข้างบ้านนายแก้วมูล ถนัดเลื่อย หมู่ 1 | ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 117.00เมตร หนา 0.15 เมตร | 156,000 | หมู่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสันป่าเหียง หมู่ 12 | ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถมดินไหล่ทาง | 437,000 | หมู่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมถมดินไหล่ทางสายทุ่งกลอง หมู่ 7 | ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถมดินไหล่ทาง | 433,000 | หมู่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 7 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2566** | | | | **พ.ศ.2567** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 8 หมู่ 9 | ก่อสร้างถนนคสล.ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.30 เมตร ยาว 31.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 129,600 | หมู่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 3-4 หมู่ 11 เชื่อมระหว่างตำบลบ้านต๊ำ และตำบลบ้านต๋อม | ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถมดินไหล่ทาง | 433,000 | หมู่ 11 เชื่อมระหว่างตำบลบ้านต๊ำ และตำบลบ้านต๋อม | กองช่าง |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมซอย 1 เชื่อมถนนหน้าพระธาตุ | ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถมดินไหล่ทาง | 433,000 | หมู่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำพร้อมฝาปิด สาย 1 หมู่ 11 | ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดขนาดช่องระบายน้ำกว้าง 0.40 เมตร ยาว 101.00 เมตร หนา 0.10 เมตร วางท่อ คสล.ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 11 ท่อน | 298,100 | หมู่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตพร้อมฝาปิด ช่วงที่ 1 หมู่ 7 | ก่อสร้างรางระบยน้ำคอนกรีตพร้อมฝาปิดขนาดช่องระบายน้ำกว้าง 0.20 เมตร ยาว 113.00 เมตร หนา 0.10 เมตร | 176,800 | หมู่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 9 เข้าหอเจ้าบ้าน หมู่ 8 | ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถมดินไหล่ทาง | 433,000 | หมู่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 8 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2566** | | | | **พ.ศ.2567** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต พร้อมฝาปิด ซอย 1 (ต่อเติมช่วงที่ 4) หมู่ 4 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตพร้อมฝาปิดขนาดช่องรางระบายน้ำกว้าง 0.50 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.10 เมตร | 160,000 | หมู่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้ำ บ้านนายสุรพล มะลิ หมู่ 3 | ก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้ำขนาดสูง 1.50 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.20 เมตร | 163,200 | หมู่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด ซอย 3 หมู่ 6 | ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ขนาดช่องทางระบายน้ำ 0.40 เมตร ยาว 119.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อน | 307,500 | หมู่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างฝายต้นม่วง หมู่ 2 | ก่อสร้างฝายความสูงสันฝาย 1.20 เมตร หนา 0.20 เมตร ช่องทางระบายน้ำกว้าง 1.20 เมตร พร้อมพนังกั้นดิน รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด | 100,000 | หมู่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ถนนสายกลางตลอดสาย หมู่ 2 | ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ขนาดช่องทางระบายน้ำ 0.40 เมตร ยาว 81.00 เมตร หนา 0.10 เมตร | 207,400 | หมู่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 9 –

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2566** | | | | **พ.ศ.2567** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายตวงคำ หมู่ 13 เชื่อมต่อตำบลบ้านต๋อม | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 154.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 253,000 | หมู่ 13 เชื่อมต่อตำบลบ้านต๋อม | กองช่าง |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านต๊ำน้ำล้อมหมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านต๊ำม่อนหมู่ที่ 12 | ติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 60 วัตต์ สูง 6.00 เมตร จำนวน 27 จุด | 490,000 | บ้านต๊ำน้ำล้อมหมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านต๊ำม่อนหมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้าน นายประสม เรือนแปง หมู่ 6 | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 121.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถมดินไหล่ทาง | 391,000 | หมู่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมสามแยกบ้าน ร.ต.อ.อภิชัจ พรหมมิ ถึงทางเข้าป่าชุมชนสายบน หมู่ 9 | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถมดินไหล่ทาง | 433,000 | หมู่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนนสายอ่างทุ่งกลอง -ทุ่งใน หมู่ที่ 7 | ปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนนขนาดผิวกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2000 เมตร หนา 0.10 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ | 495,700 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | 6,049,300 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |