**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**(เพิ่มเติมฉบับที่ 1)**

**ของ**

**เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ**

**อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา**

**คำนำ**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจสำคัญในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแผนดำเนินงานเป็นกรอบ เป็นตัวกำหนดทิศทางในการบริหาร ถ้าหากไม่มีแผนปฏิบัติการก็จะทำให้การพัฒนาไม่ถึงจุดมุ่งหมายไร้ทิศทาง

ดังนั้น กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2568 ของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และเพื่อบริหารแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

**สารบัญ**

 **เรื่อง หน้า**

### ส่วนที่ 1

 บทนำ

 - ลักษณะของแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม(ฉบับที่3) 1

 - วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 1-2

 - ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 2-4

 - ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 4-4

 **ส่วนที่ 2**

 - บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 5-5

 - บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 6-6

**แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)ประจำปีงบประมาณ 2568**

**เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา**

### ส่วนที่ 1 บทนำ

**1.** **ลักษณะของแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)**

 สำหรับแผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น และประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

**2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)**

 แผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงว่ารายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

 แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม การโอนเงินงบประมาณ (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการและเงินอุดหนุนที่หน่วยงานอื่นอุดหนุนให้ท้องถิ่นดำเนินการ)

 2. โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ

3. โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ หน่วยงานอื่นที่

ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**-2-**

 4. โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

**3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2568**

1. ทำบันทึกขออนุมัติจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2568 ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

 2. แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม การโอนเงินงบประมาณ หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ

# **จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้**

## กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวบรวมแผนงาน /โครงการ กิจกรรม

ทำบันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

หน่วยงานอื่น

จัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)

อนุมัติแผนดำเนินงาน

เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)

ผู้บริหารท้องถิ่น

##

ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ

ประกาศใช้

**- 3 -**

## - 3 –

## ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2568

 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดทำแผนการดำเนินงานให้เสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งจากหน่วยงานอื่นๆหากคาดว่าจะดำเนินการจัดทำแผนไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด ให้เสนอขอขยายเวลาการจัดแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงาน แล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน /โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจอื่นๆ (โดยจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมฉบับที่ 1,2,3…)

## แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2568

 แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงาน จึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)
2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือได้รับอนุมัติจากสภาให้จ่ายขาดเงินสะสม การโอนเงินงบประมาณ หรือได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น เสร็จเรียบร้อยแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2568

### **ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล**

 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง นั้นเองจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณจากเงินสะสม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ หรือโครงการกิจกรรมการพัฒนาอื่นๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาว่าเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานพัฒนาจังหวัด/อำเภอ หรือกิ่งอำเภอ แบบบูรณาการ

-**4-**

## ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2568

## กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดทำบันทึกเสนอผู้บริหาร และจัดทำแผนการดำเนินงาน (ฉบับที่ 1)ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน

2 ส่วน คือ

##  ส่วนที่ 1

 -บทนำ

 - ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

 - วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

 - ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

 - ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

 **ส่วนที่ 2**

 - บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

 - บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

## ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2568

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดทำแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและประกาศใช้ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2568 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ประจำปี 2568 และปิดประกาศโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

##### ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

2. เป็นแหล่งข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการประสานและบูรณาการการทำงานให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

3. เป็นเครื่องมือการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานสิ้นปีงบประมาณได้สะดวกมากขึ้น

 4. เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลดำเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

 5. ช่วยให้เทศบาลสามารถประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณในการดำเนินการ

 6. ช่วยให้เทศบาลสามารถวิเคราะห์ หรือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการรวมทั้งประเมินโครงการในแต่ละแผนไว้อย่างละเอียด

 7. ช่วยให้เทศบาลสามารถพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เหมาะสม และเป็นไปได้สูงในการดำเนินการ

8. เป็นมาตรการที่แสดงถึงความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างแผนพัฒนา (พ.ศ. 2566 - 2570) และแก้ไข

เพิ่มเติมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การโอนงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี 2568

# **-5-**

# **ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

#  **แบบ ผด.01**

**2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

# **บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)**

**เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์**  | **กลยุทธ์/แนวทาง****การพัฒนา** | **แผนงาน** | **โครงการ ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ****ของโครงการ****ทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ****(บาท)** | **คิดเป็นร้อยละ****ของงบประมาณ****ทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ** | 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน | -อุตสาหกรรมและการโยธา | 4 | 1.88 | 2,000,000 | 0.39 | กองช่าง |
| 1.2 พัฒนาแหล่งน้ำและบริการจัดการน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร | -เคหะและชุมชน | - | - | - | - | - |
| 1.3 พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | -สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | - | - | - | - | - |
| **รวม** | **4** | **3** | **4** | **1.88** | **2,000,000** | **0.39** | **1กอง** |

**- 6 -**

**2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**ผด.02**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)**

**เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ**

กลยุทธ์/แนวทาง 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้าง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2567** | **พ.ศ.2568** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหลิ่งต้นเปา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา | ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตรโดยแบ่งเป็น สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 924.00 ลูกบาศก์เมตร สายที่ 2 ขนาดผิว จราจร  | 500,000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง/อบจ.พะเยา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ก.ย.** |

-7-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2567** | **พ.ศ.2568** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 672.00 ลูกบาศก์เมตรหรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,596.00 ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อยรายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายห้วยหนานหลวง หมู่ที่ 8 ตำบล | ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตรขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,750.00 เมตร หนา | 500,000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง/อบจ.พะเยา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-8-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2567** | **พ.ศ.2568** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | บ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา | เฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า1,470.00 ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อยรายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านห้วยเคียนเหนือหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา | ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรโดยแบ่งเป็น สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 480.00ลูกบาศก์เมตร สายที่ 2ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  | 500,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง/อบจ.พะเยา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-9-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2567** | **พ.ศ.2568** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 45.00ลูกบาศก์เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า 705.00 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย สายวัดแง่ซ้ายบ้านต๊ำกลาง หมู่ที่ 8 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา  | ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,450.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า  | 500,000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง/อบจ.พะเยา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-10-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2567** | **พ.ศ.2568** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | จ.พะเยา | 1,218.00 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 420.00 ลูกบาศก์เมตรหรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 1,638.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |